Website Fahasa bán sách giấy

Test Plan

Version 1.0

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Mục lục

1. Giới thiệu	1

1.1. Mục đích	1

1.4. Danh sách rủi ro	2

2. Hạng mục được kiểm thử	3

2.1. Chức năng	3

2.2. Khả năng sử dụng	6

2.3. Tương thích	6

2.4. Giao diện	6

2.5. Bảo mật	6

2.6. Cơ sở dữ liệu	7

2.7. Hiệu năng	7

2.8. Đám đông	7

2.9. Hồi quy	8

2.10. API	8

3. Hạng mục không được kiểm thử	9

3.1. Các chức năng thuộc hệ thống bên thứ ba	9

3.2. Kiểm thử bảo mật nâng cao	9

3.3. Kiểm thử khả năng sử dụng chuyên sâu	10

4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận	10

4.1. Độ bao phủ kiểm thử	10

4.2. Tỷ lệ trường hợp kiêm thử đạt	10

4.3. Số lượng trường hợp kiểm thử	10

4.4. Số lượng lỗi	11

4.5. Mật độ kiểm thử đơn vị	11

4.6. Độ bao phủ mã nguồn	11

4.7. Quy trình CI/CD	11

5. Chiến lược kiểm thử	11

5.1. Phương pháp kiểm thử	11

5.2. Loại kiểm thử	12

5.3. Cấp độ kiểm thử	15

6. Kế hoạch thực thi kiểm thử	18

6.1. Nguồn nhân lực	18

6.2. Lịch trình kiểm thử	19

7. Môi trường kiểm thử	20

7.1. Phần cứng	20

7.2. Phần mềm	20

7.3. Hạ tầng	21

8. Tài liệu bàn giao	21

## 1. Giới thiệu

### 1.1. Mục đích

Tài liệu kế hoạch kiểm thử cho dự án Fahasa được xây dựng nhằm xác định phương pháp, phạm vi, và nguồn lực kiểm thử cần thiết, đảm bảo phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật. Đồng thời, tài liệu giúp phát hiện sớm các lỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng dẫn triển khai kiểm thử một cách thống nhất và kiểm soát được toàn bộ quy trình kiểm thử.

1.2. Bối cảnh

Hệ thống là website thương mại điện tử Fahasa, cung cấp nền tảng mua bán sách trực tuyến cho khách hàng. Hệ thống hướng đến phục vụ khách hàng mua sách trực tuyến, đồng thời cung cấp các chức năng quản trị cho nhân viên bán hàng và quản trị viên hệ thống.

1.3. Phạm vi

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này mô tả các hoạt động kiểm thử cho website Fahasa trong suốt vòng đời phát triển và triển khai. Phạm vi bao gồm kiểm thử chức năng, unit test, integration test, hệ thống và chấp nhận, dựa trên các yêu cầu trong tài liệu SRS, được thực hiện trên môi trường Development và Production theo kế hoạch.

### 1.4. Danh sách rủi ro

| Rủi ro | Mức độ | Ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu test case cho các luồng nghiệp vụ quan trọng | Cao | Có thể bỏ sót lỗi luồng nghiệp vụ chính khiến hệ thống hoạt động không đúng yêu cầu khi đưa vào sử dụng | Lập danh sách tất cả use case và review checklist trước khi thực hiện kiểm thử |
| Lỗi nghiêm trọng không được phát hiện trong kiểm thử đơn vị hoặc tích hợp | Cao | Lỗi lan sang giai đoạn kiểm thử hệ thống hoặc môi trường Production, gây gián đoạn hoạt động của hệ thống và tăng chi phí sửa lỗi | Thực hiện kiểm thử tự động đầy đủ bằng JUnit, Mockito, Spring Boot Test; lập báo cáo lỗi chi tiết |
| Thiếu thông tin hoặc yêu cầu không rõ ràng từ Product Owner | Trung bình | Hiểu sai yêu cầu dẫn đến thiết kế test case không đúng, phải chỉnh sửa và kiểm thử lại nhiều lần, làm chậm tiến độ dự án | Trao đổi sớm với Product Owner; ghi nhận yêu cầu |

## 2. Hạng mục được kiểm thử

### 2.1. Chức năng

#### 2.1.1. Kiểm soát truy cập

Xác minh rằng hệ thống cung cấp chức năng đăng ký tài khoản mới cho khách hàng với thông tin hợp lệ.

Xác minh rằng hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu hợp lệ.

Xác minh rằng hệ thống không cho phép đăng nhập khi thông tin xác thực không hợp lệ.

Xác minh rằng hệ thống cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

Xác minh rằng hệ thống thực hiện phân quyền truy cập theo đúng vai trò (khách hàng, nhân viên bán hàng, quản trị viên hệ thống).

Xác minh rằng hệ thống ngăn chặn người dùng truy cập trái phép vào các chức năng không thuộc quyền hạn của họ

Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên thực hiện quản lý người dùng với các thao tác CRUD.

#### 2.1.2. Quản lý và tra cứu sản phẩm

Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD chức năng quản lý sản phẩm cho quản trị viên.

Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ quản lý liên quan đến sản phẩm, bao gồm danh mục, tác giả và nhà xuất bản.

Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng truy cập và xem danh sách sản phẩm.

Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm nhằm giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu sản phẩm giữa giao diện người dùng và hệ thống backend.

#### 2.1.3. Quản lý giỏ hàng

Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD chức năng quản lý giỏ hàng cho khách hàng.

Xác minh rằng hệ thống tự động cập nhật và hiển thị chính xác thông tin giỏ hàng, bao gồm danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền.

Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giỏ hàng trong suốt quá trình người dùng thao tác và chuyển đổi giữa các trang.

Xác minh rằng hệ thống có các ràng buộc nghiệp vụ đối với giỏ hàng giới hạn số lượng mua một sản phẩm theo số lượng hiện có.

Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng tiếp tục quy trình mua hàng từ giỏ hàng để chuyển sang bước đặt hàng.

#### 2.1.4. Quản lý đơn hàng

Xác minh rằng hệ thống cung cấp đầy đủ quản lý đơn hàng cho khách hàng, bao gồm đặt hàng, xem danh sách đơn hàng và xem chi tiết đơn hàng đã đặt.

Xác minh rằng hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý đơn hàng cho quản trị viên, bao gồm xem danh sách, tìm kiếm, lọc và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ quy trình xử lý đơn hàng theo đúng nghiệp vụ, từ lúc tạo đơn hàng đến khi hoàn tất hoặc hủy đơn.

Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu đơn hàng, bao gồm trạng thái đơn hàng, thông tin sản phẩm và tổng tiền.

#### 2.1.5. Quản lý thanh toán

Xác minh rằng hệ thống cung cấp đầy đủ các phương thức thanh toán cho khách hàng, bao gồm thanh toán khi nhận hàng và thanh toán qua cổng Momo.

Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ quy trình thanh toán Momo.

Xác minh rằng hệ thống xử lý chính xác kết quả thanh toán từ Momo, bao gồm các trường hợp thanh toán thành công, hủy giao dịch và giao dịch hết hạn.

Xác minh rằng hệ thống xử lý đúng các tình huống lỗi trong quá trình thanh toán.

Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu thanh toán và đơn hàng.

Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên xem danh sách các giao dịch thanh toán Momo.

#### 2.1.6. Quản lý sổ địa chỉ

Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD chức năng quản lý sổ địa chỉ cho khách hàng.

Xác minh rằng hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi khi khách hàng nhập thiếu hoặc nhập sai thông tin bắt buộc.

Xác minh rằng hệ thống cho phép Khách hàng chọn địa chỉ đã lưu khi thực hiện đặt hàng và tự động điền thông tin giao hàng tương ứng.

### 2.2. Khả năng sử dụng

Xác minh rằng hệ thống cung cấp thanh điều hướng rõ ràng, cho phép người dùng truy cập các trang chính như trang chủ, danh sách sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng.

Xác minh rằng người dùng có thể dễ dàng quay lại trang trước hoặc trang chủ trong quá trình sử dụng.

Xác minh rằng các nút chức năng chính được hiển thị rõ ràng và dễ thao tác.

### 2.3. Tương thích

Xác minh rằng giao diện website hiển thị đúng và đồng nhất trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari.

Xác minh rằng hệ thống tự động điều chỉnh giao diện để phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau (Desktop, Tablet, Mobile).

Xác minh rằng các thành phần giao diện không bị vỡ hoặc lệch khi thay đổi kích thước màn hình.

Xác minh rằng người dùng có thể thao tác đầy đủ các chức năng trên các thiết bị khác nhau.

### 2.4. Giao diện

Xác minh rằng các màu sắc, font chữ và kiểu hiển thị đúng theo thiết kế.

Xác minh rằng logo, hình ảnh, icon được hiển thị đúng vị trí và không bị biến dạng.

Xác minh rằng các thông báo lỗi, cảnh báo, hoặc thông tin trạng thái hiển thị đúng theo ngữ cảnh nghiệp vụ.

### 2.5. Bảo mật

Xác minh rằng hệ thống mã hóa mật khẩu người dùng.

Xác minh rằng hệ thống kiểm soát truy cập đúng vai trò và không cho phép truy cập trái phép.

Xác minh rằng các yêu cầu HTTP/HTTPS được bảo mật, và dữ liệu không bị lộ qua URL.

Xác minh rằng hệ thống chống được các tấn công phổ biến như SQL Injection, CSRF.

Xác minh rằng các phiên đăng nhập tự động hết hạn sau thời gian quy định hoặc khi người dùng đăng xuất.

### 2.6. Cơ sở dữ liệu

Xác minh rằng các thao tác CRUD trên hệ thống được phản ánh đúng trong cơ sở dữ liệu.

Xác minh rằng dữ liệu được lưu trữ với định dạng và kiểu dữ liệu đúng.

Xác minh rằng các mối quan hệ giữa bảng dữ liệu được duy trì chính xác (FK, PK, ràng buộc).

Xác minh rằng các truy vấn tìm kiếm, lọc và báo cáo dữ liệu trả kết quả đúng và nhanh chóng.

### 2.7. Hiệu năng

Xác minh rằng hệ thống đáp ứng nhanh khi tải bình thường.

Xác minh rằng hệ thống vẫn hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời (load testing).

Xác minh rằng hệ thống có thể chịu được tải cực đại mà không bị crash (stress testing).

### 2.8. Đám đông

Xác minh rằng hệ thống được thử nghiệm trên nhiều loại thiết bị và trình duyệt khác nhau thông qua các nhóm tester khác.

Xác minh rằng người dùng thực tế có thể thao tác đầy đủ các chức năng mà không gặp lỗi nghiêm trọng.

Xác minh rằng hệ thống hoạt động ổn định và nhất quán trên các môi trường thử nghiệm đa dạng.

### 2.9. Hồi quy

Xác minh rằng các chức năng hiện có của hệ thống vẫn hoạt động đúng sau khi có thay đổi.

Xác minh rằng các endpoint API, giao diện UI, cơ sở dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ vẫn tương thích và chính xác.

Xác minh rằng các luồng nghiệp vụ chính vẫn chạy ổn định.

### 2.10. API

Xác minh rằng các endpoint API hoạt động đúng chức năng theo thiết kế.

Xác minh rằng dữ liệu trả về từ API chính xác, đầy đủ và tuân theo định dạng yêu cầu.

Xác minh rằng quyền truy cập và bảo mật của các API được đảm bảo, người dùng không được phép truy cập trái phép.

Xác minh rằng các API tương tác đúng với cơ sở dữ liệu, giao diện UI và các endpoint liên quan khác.

Xác minh rằng các luồng nghiệp vụ chính thông qua API vẫn chạy ổn định sau khi có thay đổi hệ thống.

## 3. Hạng mục không được kiểm thử

### 3.1. Các chức năng thuộc hệ thống bên thứ ba

Các chức năng xử lý nội bộ của cổng thanh toán Momo không được đưa vào phạm vi kiểm thử.

Nhóm chỉ kiểm thử các luồng tích hợp giữa hệ thống Fahasa và cổng thanh toán Momo thông qua API, bao gồm việc gửi yêu cầu thanh toán và nhận kết quả phản hồi.

Việc đảm bảo tính ổn định, hiệu năng và bảo mật nội bộ của hệ thống Momo không thuộc phạm vi kiểm thử của dự án.

### 3.2. Kiểm thử bảo mật nâng cao

Kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) và các bài kiểm thử bảo mật chuyên sâu không được thực hiện.

Các lỗ hổng bảo mật ở mức hệ thống, hạ tầng và mạng không nằm trong phạm vi kiểm thử.

Nhóm chỉ thực hiện kiểm thử bảo mật ở mức cơ bản, tập trung vào kiểm soát truy cập và phân quyền người dùng.

### 3.3. Kiểm thử khả năng sử dụng chuyên sâu

Kiểm thử khả năng sử dụng ở mức chuyên sâu (Usability Testing với người dùng thật, khảo sát UX) không được thực hiện.

Việc đánh giá cảm nhận, mức độ hài lòng hoặc hành vi người dùng không nằm trong phạm vi kiểm thử.

Nhóm chỉ thực hiện kiểm thử khả năng sử dụng ở mức cơ bản nhằm xác minh hệ thống có thể thao tác và sử dụng được.

## 4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận

Tiêu chí chấp nhận kiểm thử được sử dụng để xác định mức độ chất lượng kiểm thử đã đủ nhằm:

- Cho phép chuyển sang giai đoạn kiểm thử tiếp theo, hoặc

- Chấp nhận sản phẩm/source code trước khi triển khai hoặc bàn giao.

Hệ thống được coi là đạt yêu cầu kiểm thử khi thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

### 4.1. Độ bao phủ kiểm thử

Ít nhất 95% yêu cầu chức năng của hệ thống phải được thiết kế và thực thi test case.

Tất cả các use case quan trọng đều phải được kiểm thử.

### 4.2. Tỷ lệ trường hợp kiêm thử đạt

100% test case mức Critical và Major phải đạt trạng thái Pass.

Tổng tỷ lệ test case đạt phải đạt ≥ 98%.

### 4.3. Số lượng trường hợp kiểm thử

Toàn bộ test case ở các cấp độ sau phải được thực thi:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

- Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

- Kiểm thử hệ thống (System Test)

### 4.4. Số lượng lỗi

Không được tồn tại lỗi mức Critical tại thời điểm chấp nhận.

Số lỗi mức Major không vượt quá 2 lỗi và phải có giải pháp khắc phục được thống nhất.

Các lỗi mức Minor không ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống.

### 4.5. Mật độ kiểm thử đơn vị

Mật độ unit test phải đạt tối thiểu 80 Unit Test Case trên mỗi 1000 dòng mã nguồn (80 UTC/KLOC).

### 4.6. Độ bao phủ mã nguồn

Các chỉ số bao phủ mã nguồn phải đạt:

- Statement Coverage ≥ 90%

- Branch Coverage = 100%

- Path Coverage = 100%

### 4.7. Quy trình CI/CD

Quy trình GitHub Actions CI/CD phải chạy hoàn tất với trạng thái thành công.

Không được tồn tại bất kỳ lỗi kiểm thử nào trong pipeline tự động.

## 5. Chiến lược kiểm thử

### 5.1. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng mô hình V-Model trong kiểm thử phần mềm, trong đó các hoạt động kiểm thử được thực hiện song song với các giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn phát triển tương ứng với một cấp độ kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm xuyên suốt vòng đời phát triển.

Cụ thể, dự án thực hiện các cấp độ kiểm thử bao gồm: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp. Các Test Case được thiết kế dựa trên yêu cầu chức năng và các use case của hệ thống.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng kiểm thử tự động thông qua quy trình CI/CD sử dụng GitHub Actions, nhằm tự động hóa các bước Build, Test và Deploy.

### 5.2. Loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục đích | Kỹ thuật | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Đảm bảo các chức năng nghiệp vụ của hệ thống hoạt động đúng với đặc tả yêu cầu | Thiết kế Test Case thủ công Tự động hóa kiểm thử chức năng: unit test bằng JUnit & Mockito, integration test bằng Spring Boot Test, MockMvc và H2, hệ thống test bằng Selenium | Tất cả Test Case chức năng đạt (Pass) và không có lỗi nghiêm trọng hoặc chặn |
| Kiểm giao diện | Đảm bảo giao diện người dùng hiển thị đúng bố cục, nội dung, thao tác và phản hồi chính xác khi người dùng tương tác | Kiểm tra cơ bản bằng selenium trên một vài trang Kiểm tra thủ công trên trình duyệt và thiết bị | Giao diện hiển thị đúng bố cục trên mọi màn hình của các thiết bị và trình duyệt |
| Kiểm thử tương thích | Kiểm tra website hoạt động ổn định trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau | Kiểm thử thủ công trên các trình duyệt và thiết bị | Hệ thống hoạt động và hiển thị ổn định trên tất cả các nền tảng đã định |
| Kiểm thử bảo mật | Phát hiện các lỗ hổng dễ thấy như truy cập trái phép, phân quyền sai, lỗi bảo mật đầu vào | Kiểm thử phân quyền, xác thực và kiểm tra dữ liệu đầu vào ở integration test | Không phát hiện các lỗ hổng bảo mật phổ biến, không cho truy cập trái phép |
| Kiểm thử hiệu năng | Đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh, xử lý đồng thời ổn định và chịu được tải cao | Load testing, Stress testing bằng K6 | Thời gian phản hồi ≤ giới hạn định trước; hệ thống chịu được tải tối đa mà không bị crash; không xảy ra lỗi nghiêm trọng dưới tải cao |
| Kiểm thử đám đông | Phát hiện lỗi, vấn đề tương thích và trải nghiệm người dùng thực tế thông qua các nhóm tester khác | Thử nghiệm thủ công trên nhiều thiết bị và trình duyệt, thu thập phản hồi thực tế | Người dùng thực tế có thể thao tác đầy đủ các chức năng mà không gặp lỗi nghiêm trọng; hệ thống hoạt động ổn định và đồng nhất trên môi trường đa dạng |
| Kiểm thử khả năng sử dụng | Đánh giá trải nghiệm người dùng, tính dễ sử dụng, điều hướng và thao tác | Kiểm thử thủ công bởi nhóm tester khác | Người dùng có thể thao tác dễ dàng, thao tác chính xác và thoải mái khi sử dụng hệ thống |
| Kiểm thử hồi quy | Đảm bảo các chức năng đã hoạt động ổn định không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật, sửa lỗi hoặc bổ sung tính năng mới | Tự động hóa kết hợp CI/CD và Selenium | Tỷ lệ Pass của các Test Case hồi quy phải đạt tối thiểu 98%; quy trình GitHub Actions chạy test hoàn thành thành công |
| Kiểm thử API | Đánh giá tính chính xác và ổn định của các API về dữ liệu trả về, status code, tính hợp lệ của request và response | Sử dụng công cụ Postman | Status code chính xác, dữ liệu trả về hợp lệ và chính xác |

### 5.3. Cấp độ kiểm thử

| Cấp độ | Mục đích | Kỹ thuật | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm/phương thức | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng JUnit và Mockito ở môi trường Development |
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra sự tương tác giữa các module chức năng | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng Spring Boot Test, MockMvc và H2 ở môi trường Development |
| Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra các luồng nghiệp vụ và giao diện | Hộp đen | Kiểm thử tự động bằng Selenium (UI, E2E) và K6 (hiệu năng) trong môi trường Development |
| Kiểm thử chấp nhận | Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm | Hộp đen | Kiểm thử thủ công ở môi trường Production |

| Loại | Cấp độ kiểm thử |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm thử đơn vị | Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử chấp nhận |
| Kiểm thử chức năng | x | x | x | x |
| Kiểm giao diện |  |  | x | x |
| Kiểm thử cơ sở dữ liệu | x | x |  |  |
| Kiểm thử tương thích |  |  | x | x |
| Kiểm thử bảo mật | x | x | x |  |
| Kiểm thử hiệu năng |  |  | x |  |
| Kiểm thử khả năng sử dụng |  |  | x | x |
| Kiểm thử đám đông |  |  | x | x |
| Kiểm thử hồi quy | x | x | x |  |
| Kiểm thử API | x | x |  |  |

## 6. Kế hoạch thực thi kiểm thử

### 6.1. Nguồn nhân lực

| Người thực hiện | Vai trò | Công việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Lâm Diệu Quang | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử hệ thống, viết mã CI/CD trong GitHub Actions, ghi chép tài kiểm thử |
| Nguyễn Hoàng Hiếu | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Thiết kế Test Case, thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, lập review checklist, ghi chép tài liệu kiểm thử |
| TS. Đỗ Như Tài | Product Owner | Thực hiện kiểm thử chấp nhận |

### 6.2. Lịch trình kiểm thử

| Nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Lâm Diệu Quang | 01/10/2025 | 12/10/2025 |
| Thiết kế Test Case | Nguyễn Hoàng Hiếu | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| Lập review checklist | Nguyễn Hoàng Hiếu | 23/10/2025 | 31/10/2025 |
| Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp | Nguyễn Hoàng Hiếu | 01/11/2025 | 15/11/2025 |
| Thực hiện kiểm thử hệ thống | Lâm Diệu Quang | 16/11/2025 | 20/11/2025 |
| Viết mã CI/CD trong GitHub Actions | Lâm Diệu Quang | 21/11/2025 | 25/11/2025 |
| Ghi chép tài liệu kiểm thử | Nguyễn Hoàng Hiếu, Lâm Diệu Quang | 26/11/2025 | 16/12/2025 |
| Thực hiện kiểm thử chấp nhận | TS. Đỗ Như Tài | 21/11/2025 | 26/11/2025 |

## 7. Môi trường kiểm thử

### 7.1. Phần cứng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | Máy tính cá nhân | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Thiết bị | Desktop, Android, iOS | Kiểm thử giao diện và kiểm thử tương thích |

### 7.2. Phần mềm

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | VSCode, IntelliJ, JDK 17+, ReactJS, Local MySQL | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Trình duyệt | Chrome, Firefox, Safari | Kiểm thử giao diện và kiểm thử tương thích |

### 7.3. Hạ tầng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Production | Frontend và Backend deploy trên Render MySQL host trên Aiven | Triển khai phần mềm thực tế, thực hiện kiểm thử hệ thống và chấp nhận |
| CI/CD | GitHub Actions | Tự động hóa quy trình Build, Test và Deploy |

## 8. Tài liệu bàn giao

Lập tài liệu word bao gồm tài liệu Architecture Design, Database Design, Test Plan, Software Requirements Specification, Bug Report, và báo cáo tổng thể về phần mềm và kiểm thử.

Lập tài liệu excel bao gồm tài liệu tất cả giao diện, đặc tả các Use Case, Review Checklists, Test Report, Test Case, Test Design.

Mã nguồn của dự án được lưu trên GitHub bao gồm các file kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống và pipeline CI/CD trên GitHub Actions (.github/workflows/ci-cd.yml).